Приложение к постановлению

администрации Новоталицкого

сельского поселения

от «06» июня 2018г. № 113

Приложение к постановлению

администрации Новоталицкого

сельского поселения

от «01» декабря 2017г. № 314

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2022 ГОДЫ»

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения на 2018-2022 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы * |
| Перечень подпрограмм | 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий; 2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Ответственный исполнитель программы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения; 2.Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района; 3.Управление строительства администрации Ивановского муниципального района |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий; 2.Количество благоустроенных общественных территорий; 3.Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы | Источниками финансирования Программы являются областной бюджет и бюджет Новоталицкого сельского поселения. Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. Общий объем бюджетных ассигнований **: 2018 год –4 483 100,00 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб., 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб. - бюджет Новоталицкого сельского поселения: 2018 год – 2 718 852,09 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб., 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб. - областной бюджет: 2018 год – 123 497,35 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб. - федеральный бюджет: 2018 год – 1 640 750,56 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб. - средства собственников помещений в многоквартирных домах: 2018 год – 0,00 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К 2022 году: - обеспечение повышения качества и комфорта городской среды Новоталицкого сельского поселения; - увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории Новоталицкого сельского поселения |

* - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

** - объем бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

В настоящее время состояние большинства дворовых территорий Новоталицкого сельского поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта.

На территории многих дворов отсутствует освещение, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок.

Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей, также не обустроены надлежащим образом площадки для сбора отходов.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест - все это негативно влияет на качество жизни населения.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не носят системного характера и четко определенных порядка и источников финансирования.

Проведенный анализ сферы благоустройства показал необходимость системного решения проблемы благоустройства поселения.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

При освещении улиц, площадей скверов, парков и других объектов благоустройства необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства Новоталицкого сельского поселения разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения на 2018-2022 годы» (далее – Программа).

Задачи Программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- формирование базы реализованных практик благоустройства на территории (парков, скверов, бульваров, набережных и др.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новоталицкого сельского поселения;

- повышение качества уровня жизни граждан путем формирования

современного облика дворовых и общественных территорий.

В результате реализации Программы согласованные действия органов государственной власти и органов местного самоуправления позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит:

- выполнить архитектурно-планировочную организацию территории;

- обеспечить комфортные условия проживания граждан Новоталицкого сельского поселения.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1
к муниципальной программе

«Формирование современной 
городской среды на территории

Новоталицкого сельского поселения

на 2018-2022 годы»

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых и общественных территорий |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | Формирование современной городской среды |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения; 2.Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района; 3.Управление строительства администрации Ивановского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий у многоквартирных домов; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий; 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новоталицкого сельского поселения |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего; 4483100,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 2718852,09; руб.. Областной бюджет; 123497,35; руб.. Федеральный бюджет; 1640750,56; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. 2018 год; 4483100,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 2718852,09; руб.. Областной бюджет; 123497,35; руб.. Федеральный бюджет; 1640750,56; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. 2019 год; 0,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 0,00; руб.. Областной бюджет; 0,00; руб.. Федеральный бюджет; 0,00; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. 2020 год; 0,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 0,00; руб.. Областной бюджет; 0,00; руб.. Федеральный бюджет; 0,00; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. 2021 год; 0,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 0,00; руб.. Областной бюджет; 0,00; руб.. Федеральный бюджет; 0,00; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. 2022 год; 0,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 0,00; руб.. Областной бюджет; 0,00; руб.. Федеральный бюджет; 0,00; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит увеличить число благоустроенных территорий и улучшить эстетический облик Новоталицкого сельского поселения. |

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (далее - Подпрограмма) предусматривает реализацию основного мероприятия «Формирование современной городской среды», в рамках которого реализуются мероприятия:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Мероприятие предусматривает выполнение минимального и/или дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- организация автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- устройство ливне приемников;

-устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания)

Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД

Срок реализации мероприятия – 2018-2022 годы.

2. «Благоустройство общественных территорий», в рамках которого реализуется мероприятие:

- проведение анализа текущего состояния территорий Новоталицкого сельского поселения на основании:

-результатов инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения, проводимой в порядке, утвержденном настоящей программой;

-формирование адресных перечней всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, утверждаемых администрацией Новоталицкого сельского поселения;

-формирование адресных перечней всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 2018-2022 годы, утверждаемых администрацией Новоталицкого сельского поселения.

Непосредственными результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станут:

-утверждение администрацией Новоталицкого сельского поселения адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- утверждение администрацией Новоталицкого сельского поселения адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы.

Порядок проведения инвентаризации благоустройства территорий Новоталицкого сельского поселения, приведен в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

Срок реализации мероприятия – 2018 - 2022 годы.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, формируется с учетом общественного обсуждения, проведение в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории Новоталицкого сельского поселения, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого  сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Новоталицкого сельского поселения от 12.09.2017 № 254 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории Новоталицкого сельского поселения, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения на 2018-2022 годы».

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию Новоталицкого сельского поселения.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Новоталицкого сельского поселения не позднее 5 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Новоталицкого сельского поселения не позднее 10 дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

5.При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется администрацией Новоталицкого сельского поселения.

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, открытые в органе Федерального казначейства.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц администрация Новоталицкого сельского поселения заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), открытый в органах Федерального казначейства.

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации Новоталицкого сельского поселения в Единой информационной системе информации о проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация Новоталицкого сельского поселения обеспечивает учет поступающих от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Новоталицкого сельского поселения ежемесячно:

- обеспечивает опубликование на официальном сайте Администрации Ивановского муниципального района в разделе «Формирование современной городской среды» сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Новоталицкой сельского поселения на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Новоталицкого сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- не исполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения на 2018-2022 годы».

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. Данные проекты могут быть разработаны проектной организацией.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. разработка дизайн - проекта;

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

5.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

6. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения от 12.09.2017 № 253 «О создании общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения на 2018-2022 годы», решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень многоквартирных домов, дворовые территории, которые подлежат благоустройству в 2018-2022 году

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий которые подлежат благоустройству в 2018-2022 году формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с порядком,  утвержденным постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения  от 12.09.2017 №  255 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения на 2018-2022 годы».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 – 2022 годы

| № п/п | Адрес дворовой территории | год |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д.14-15 | 2019 год |
| 2 | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д.9 | 2020 год |
| 3 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д.18 | 2021 год |
| 4 | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д.10 | 2022 год |

Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2022году

Адресный перечень общественных территорий которые подлежат благоустройству в 2018-2022 году формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с порядком,  утвержденным постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения  от 12.09.2017 № 255 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения на 2018-2022 годы».

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 – 2022 годы

| № п/п | Адрес общественной территории | год |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Ново-Талицы, пл. им.К.И. Рупасова | 2018 год |
| 2 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д.15-16 | 2019 год |

Приложение 1 к подпрограмме

«Благоустройство дворовых

и общественных территорий»

Порядок инвентаризации благоустройства территорий

Новоталицкого сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации благоустройства территорий Новоталицкого сельского поселения
(далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы и определяет процедуру проведения инвентаризации территорий Новоталицкого сельского поселения соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)(далее именуются - Общественные территории), территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее именуются-дворовые территории), уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения (далее – территория индивидуальной жилой застройки).

1.2. Основными целями инвентаризации являются:

а) определение текущего состояния всех дворовых территорий и необходимости их благоустройства в 2018 – 2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

б) определение текущего состояния всех общественных территорий и необходимости их благоустройства в 2018 – 2022 годы;

в) определение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация проводиться администрацией Новоталицкого сельского поселения (далее–Администрация) в срок 
до 1 ноября 2017 года в соответствии с графиками проведения инвентаризации, утверждаемыми Администрацией (далее - График).

В Графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.

2.2. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местных средствах массовой информации и доводится до управляющих организаций, ТСЖ.

2.3. Информация о датах проведении инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных досках многоквартирных жилых домов (далее – МКД), местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

2.4. Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией, создаваемой Администрацией. Состав комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется нормативно-правовым актом Администрации.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:

- собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД;

- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

- лица, либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

- представители территориального общественного самоуправления;

- представители заинтересованных общественных организаций, политических партий и движений, объединений предпринимателей и иных лиц.

2.5. Инвентаризация проводится путем комплексного обследования дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на них элементов, территории индивидуальной жилой застройки, по результатам которого составляются:

а) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

в) паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

г) паспорт благоустройства муниципального образования по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

2.6. Результаты инвентаризации дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляются единым паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня этих многоквартирных домов.

2.7. Паспорт благоустройства муниципального образования формируется с учетом информации, содержащейся в паспортах, указанных в подпунктах а-в пункта 2.5 настоящего Порядка.

2.8. Копия паспорта благоустройства дворовой территории в течение 10 календарных дней с даты окончания инвентаризации, указанной в графике инвентаризации, в обязательном порядке комиссией передается представителю заинтересованных лиц и в управляющую организацию.

2.9. На основании паспортов, указанных в подпунктах а и б пункта 2.5 настоящего Порядка, Администрацией формируются:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 – 2022 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве в 2018 – 2022 годы (далее – Адресные перечни).

2.10. Адресные перечни, сформированные по результатам проведения инвентаризации, учитываются при разработке муниципальной программы Новоталицкого сельского поселения формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы.

2.11. На основании паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки Администрацией с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков, расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, не позднее 2020 года заключаются соглашения о благоустройстве такой территории в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных Администрацией.

2.12.	В ходе проведения инвентаризаций необходимо определить границы дворовой и общественной территории. При определении границ территории целесообразно учитывать границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.

2.13. При осмотре дворовой территории рекомендуется обеспечить участие собственников помещений в МКД или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД.

2.14. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ с другими территориями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

2.15. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах дворовой территории.

2.16. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующие:

- схематичное изображение дворовой территории с расположенными на ней МКД, хозяйственными постройками и иными объектами с указанием расстояний и размеров, позволяющих определить место и площадь объекта (дворовой территории) подлежащей благоустройству;

- перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;

- перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой территории;

- площадь дворовой территории в квадратных метрах;

- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

- информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В случае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в МКД рекомендуется указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенное в таком многоквартирном доме.

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время актуализации информации;

2.17. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении общественной территории, расположенной на территории Новоталицкого сельского поселения, в том числе являющейся объектом муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения.

2.18. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следующие характеристики:

- координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в местной системе координат, а также географическая широта и долгота;

- вид общественной территории (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

- площадь общественной территории в квадратных метрах;

- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

- информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию;

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны).

Приложение 1

к Порядку инвентаризации

благоустройства территорий

Новоталицкого сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на __________

I. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес (местоположение) многоквартирного дома (многоквартирных домов) | - |  |
| 2. | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | - |  |
| 3. | Общая площадь дворовой территории | кв. метров |  |
| 4. | Оценка уровня благоустройства дворовой территории (благоустроенная/неблагоустроенная) | - |  |

II. Характеристика физического состояния

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | факт | потреб-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие твердого покрытия, всего | кв. метров |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | проездов | кв. метров |  |  |
|  | тротуаров | кв. метров |  |  |
| 2. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга различными группами населения, всего | единиц |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | спортивных площадок | единиц |  |  |
|  | детских площадок | единиц |  |  |
|  | иных площадок | единиц |  |  |
| 3. | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга различными группами населения, всего | кв. метров |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | спортивных площадок | кв. метров |  |  |
|  | детских площадок | кв. метров |  |  |
|  | иных площадок | кв. метров |  |  |
| 4. | Наличие элементов благоустройства, всего | штук |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | осветительных приборов | штук |  |  |
|  | урн | штук |  |  |
|  | скамеек | штук |  |  |
| 5. | Наличие оборудованной площадки для сбора отходов | единиц |  |  |
| 6. | Наличие озеленения | кв. метров |  |  |
| 7. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего | штук |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | опорных поручней | штук |  |  |
|  | пандусов | штук |  |  |
|  | съездов | штук |  |  |

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на _____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___» _____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2 |  |  |

Приложение 2

к Порядку инвентаризации

благоустройства территорий

Новоталицкого сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на ___________

I. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес (местоположение) общественной территории | - |  |
| 2. | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | - |  |
| 3. | Общая площадь общественной территории | кв. метров |  |
| 4. | Оценка физического состояния общественной территории (благоустроенная/неблагоустроенная) | - |  |

II. Характеристика физического состояния

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | факт | потреб-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие твердого покрытия, всего в том числе: | кв. метров |  |  |
|  | дорог | кв. метров |  |  |
|  | проездов | кв. метров |  |  |
|  | тротуаров | кв. метров |  |  |
| 2. | Наличие малых архитектурных форм и элементов благоустройства, всего | штук |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | осветительных приборов | штук |  |  |
|  | урн | штук |  |  |
|  | скамеек | штук |  |  |
|  | декоративных скульптур | штук |  |  |
|  | иных элементов | штук |  |  |
| 3. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего55 | штук |  |  |
|  | том числе: |  |  |  |
|  | опорных поручней | штук |  |  |
|  | пандусов | штук |  |  |
|  | съездов | штук |  |  |

Приложение: схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на _____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение 3

к Порядку инвентаризации

благоустройства территорий

Новоталицкого сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ

благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по состоянию на ___________________

I. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кадастровый номер квартала | - |  |
| 2. | Общая площадь территории индивидуальной жилой застройки | кв. метров |  |
| 3. | Оценка физического состояния территории индивидуальной жилой застройки (благоустроенная/ неблагоустроенная) | - |  |

II. Характеристика физического состояния

| № п/п | Адрес (местоположение) индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки | Соответствует требованиям правил благоустройства |  | Не соответствует требованиям правил благоустройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение 4

к Порядку инвентаризации

благоустройства территорий

Новоталицкого сельского поселения

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава _____________________ (указать наименование ___________________________ органа местного самоуправления ____________________________ муниципального образования) _____________________ И.О. Фамилия (личная подпись) «____» ______________ 20____г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

благоустройства _________________________________________________

(указать наименование муниципального образования)

по состоянию на _____________________

I. Дворовые территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество дворовых территорий | единиц |  |
| 2. | Площадь дворовых территорий | кв. метров |  |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц |  |
| 4. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв. метров |  |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | процентов |  |
| 6. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. человек |  |
| 7. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. человек |  |
| 8. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, в общей численности населения муниципального образования | процентов |  |
| 9. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения, всего | единиц |  |
|  | том числе: |  |  |
|  | спортивных площадок | единиц |  |
|  | детских площадок | единиц |  |
|  | иных площадок | единиц |  |

II. Общественные территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество общественных территорий, всего | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | единиц |  |
|  | скверов | единиц |  |
|  | площадей | единиц |  |
|  | иных территорий | единиц |  |
| 2. | Площадь общественных территорий, всего | кв. метров |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | кв. метров |  |
|  | скверов | кв. метров |  |
|  | площадей | кв. метров |  |
|  | иных территорий | кв. метров |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий, всего | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | единиц |  |
|  | скверов | единиц |  |
|  | площадей | единиц |  |
|  | иных территорий | единиц |  |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий, всего | кв. метров |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | кв. метров |  |
|  | скверов | кв. метров |  |
|  | площадей | кв. метров |  |
|  | иных территорий | кв. метров |  |
| 5. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий | процентов |  |
| 6. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | кв. метров |  |
| 7. | Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, всего | кв. метров |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | кв. метров |  |
|  | скверов | кв. метров |  |
|  | площадей | кв. метров |  |
|  | иных территорий | кв. метров |  |
| 8. | Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общем количестве общественных территорий | процентов |  |

III. Территория индивидуальной жилой застройки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество индивидуальных жилых домов, расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, всего | штук |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых соответствует требованиям правил благоустройства | штук |  |
|  | количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых не соответствует требованиям правил благоустройства | штук |  |
| 2. | Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года | штук |  |

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2. | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| №п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего |  |  | 4483100,00 | 4483100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 2718852,09 | 2718852,09 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 123497,35 | 123497,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1640750,56 | 1640750,56 |  |  |  |  |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2022 | 4483100,00 | 4483100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 2718852,09 | 2718852,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 123497,35 | 123497,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1640750,56 | 1640750,56 |  |  |  |  |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Софинансирование минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек: | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д.14-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Проверка достоверности локально-сметного расчета на проведение минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Софинансирование видов работ по благоустройству общественной территории | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ново-Талицы, пл.им.К.И. Рупасова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д.15-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Проверка достоверности локально-сметного расчета на проведение видов работ по благоустройству общественной территории | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2022 | 4483100,00 | 4483100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 2718852,09 | 2718852,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 123497,35 | 123497,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1640750,56 | 1640750,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Софинансирование видов работ по благоустройству общественной территории | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ново-Талицы, пл.им.К.И. Рупасова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д.15-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Проверка достоверности локально-сметного расчета на проведение видов работ по благоустройству общественной территории | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Новоталицкого сельского поселения

на 2018-2022 годы»

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха населения

(городских парков)»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | 1.Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы) | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения; 2.Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района; 3.Управление строительства администрации Ивановского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения |
| Задача подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2018 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2019 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2020 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2021 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2022 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит увеличить число благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |

- <* > - значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;

- <* *> - значение показателя будет определено после утверждения региональной программы формирования современной городской среды.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» (далее - Подпрограмма) предусматривает реализацию основного мероприятия:

1. Основное мероприятие «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков, в рамках которого реализуется мероприятие:

«Формирование инструментов учета общественного мнения при определении мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству».

Мероприятие предусматривает проведение общественных обсуждений о выборе мероприятий по благоустройству парков и согласования дизайн-проектов.

Срок реализации мероприятия – 2018-2022 годы.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Основное мероприятие «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» |  | х <* > | х <* > | х <* > | х <* > | х <* > |
| 1.1. | Мероприятие «Формирование инструментов учета общественного мнения при определении мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству» |  | х <* > | х <* > | х <* > | х <* > | х <* > |
|  | Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) | ед. | х <* > | х <* > | х <* > | х <* > | х <* > |

х<* > - отчетные значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Новоталицкого сельского поселения и формирования адресных перечней по итогам ежегодного общественного обсуждения.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| №п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
|  | Областной бюджет |  |  | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> |
| 1. | Основное мероприятие «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
|  | Областной бюджет |  |  | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> |
| 1.1. | Мероприятие «Формирование инструментов учета общественного мнения при определении мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству» | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
|  | Областной бюджет |  |  | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> |

- <*> - значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;

- <* *> - значение показателя будет уточняться после утверждения нормативно-правового акта о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).