Приложение № 1 к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения

от 21.08.2015года № 323

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в Новоталицком сельском поселении Ивановского муниципального района в соответствие с установленными требованиями на 2015 -2019 года.

| Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование зоны санитарной охраны 1-го пояса источников питьевого водоснабжения в с. Ново-Талицы (1 единица) | 2015 год | Гарантирующий поставщик- ООО «КОММУНАЛЬЩИК» | Охрана источников водоснабжения и соблюдение требований к охране подземных вод от загрязнения |
| Разработка проектно-сметной документации по внедрению технологии станции обезжелезивания питьевой воды в с. Ново-Талицы | 2016 год | Гарантирующий поставщик- ООО «КОММУНАЛЬЩИК» | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| Установка станций обезжелезивания питьевой воды в с. Ново-Талицы | 2017-2018 года |  |  |