Приложение

к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения

от 10 июля  2014г. № 179-1

Администратор:

Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации программы:

2014-2016 гг.

Муниципальная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Новоталицкого сельского поселения» ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ Наименование программы и срок ее реализации; Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Новоталицкого сельского поселений 2014-2016 годы. Перечень подпрограмм. Наименование администратора программы; Администрация Новоталицкого сельского поселения. Перечень исполнителей программы; Администрация Новоталицкого сельского поселения. Цель (цели) программы; - решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, - создание условий для приведения существенного жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.. Плановый объём финансирования программы по годам ее реализации и общей суммы в разрезе источника финансирования; Бюджет Новоталицкого сельского поселения Всего – 50 558,253 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования: 2014 год –38 788,293 тыс. руб. средства Фонда 2014 год –8 230,883 тыс. руб. областные средства 2014 год – 3 539,077 тыс. руб. средства местного бюджета. 1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы На 01.01.2014г. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области численность постоянного населения Новоталицкого сельского поселения Ивановской области составляет 11398 человек. Новоталицким сельским поселением выполняются все условия предоставления финансовой поддержки Фонда, предусмотренной пунктами 5-9.1 и 12 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Жилищный фонд Новоталицкого сельского поселения составляет 170793,70 кв. м общей площади жилых помещений. На 01.01.2014 года 7 (семь) многоквартирных дома, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения, признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Их общая площадь составляет 1793,80 кв. м. Реестр аварийных домов на территории Новоталицкого сельского поселения приведен в приложении 2 к Программе. Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Значительную часть аварийного жилищного фонда в Новоталицком сельском поселении составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако администрация Новоталицкого сельского поселения, являющаяся собственником жилых помещений и исполняющая полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории Новоталицкого сельского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального , регионального и муниципального уровней. Данная Программа поможет обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством, а также согласно ст.16 Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства приведен в приложении 1 к Программе. 2. Основные цели и ожидаемые результаты программы Реализация мероприятий по переселению из аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства позволит осуществить решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создать условия для приведения существенного жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Новоталицкого сельского поселения на 2014-2016 годы». Целевые показатели: Таблица 1.

Наименование индикатора; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016. Количество аварийных домов, шт.; 8; 7; 7; 0; 0. Количество жителей аварийного жилищного фонда; 154; 110; 110; 0; 0. Площадь аварийного жилищного фонда; 2672,1; 1793,8; 1793,8; 0; 0. В результате реализации Программы Новоталицкого сельского поселения Ивановской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда граждане, проживающие на 01.01.2012г. в аварийных многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к Программе, должны быть переселены в благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилые помещения. Показатели выполнения Программы по переселению граждан на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда представлены в приложении 3 к Программе. 3.Перечень мероприятий №; Наименование мероприятий; Ответственные исполнители; Сроки выполнения; Источники финансирования; Объем бюджетных ассигнований. Всего; 2014г.; 2015г.; 2016г.. 1; Информирование населения о ходе реализации программы через средства массовой информации; Администрация Новоталицкого сельского поселения;; Постоянно (2014-2016гг.); Не требует финансирования. 2; Приобретение жилых помещений; Администрация Новоталицкого сельского поселения;; По завершению строительства подрядной организацией; Средства Фонда; 38 788,293; 38 788,293; 0,00; 0,00. Средства областного бюджета; 8 230,883; 8 230,883; 0,00; 0,00. Средства местного бюджета; 3 539,077; 3 539,077; 0,00; 0,00. - 4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Объем финансирования мероприятий по переселению аварийного жилищного фонда на предоставление финансовой поддержки складывается из трех источников: средства Фонда с долей софинансирования 76,72%, средства бюджета Ивановской области с долей софинансирования 16,28% и средства местного бюджета с долей софинансирования 7%. Расчет финансирования мероприятий по расселению приведен в таблице 2. Таблица 2. Наименование; Объем финансирования Программы, всего; В том числе за счет средств, тыс.руб.. Фонда; Областного бюджета; Местного бюджета. Новоталицкое сельское поселение; 50 558,253; 38 788,293; 8 230,883; 3 539,077. Основной финансовый показатель, от которого зависит стоимость проведения мероприятий, предусмотренных Программой - цена квадратного метра жилых помещений, на покупку которых администрация Новоталицкого сельского поселения размещает муниципальный заказ. Объем финансовых средств, запланированный на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда по этапам реализации Программы 2014,2015,2016 годов рассчитан как произведение общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановской области, которая составляет 28 185 руб., что не превышает стоимость одного квадратного мера, установленную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.