Приложение к постановлению

Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района

от 15 мая  2014 года № 133

Администратор программы

Новоталицкое сельское поселение

Срок реализации:

2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы и срок ее реализации | - Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения 2014-2016 г. |
| --- | --- |
| Наименование администратора программы | - Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Перечень исполнителей Программы | - Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Цель (цели) Программы | Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров. |
| Плановый объем финансирования Программы по годам ее реализации и общей суммы, в разрезе источников финансирования | Объем финансирования Программы составляет 21708,0 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 21600,00 тыс.руб., В том числе средства дорожного фонда поселения – 1958,3 тыс.руб. Бюджет Ивановского муниципального района — 108,0 тыс.руб По годам 2014 год — 7308,0 тыс. руб. Местн. бюджет –7200,0 тыс. руб., Дорожный фонд сельского поселения — 681,7 тыс. руб.. Бюджет Ивановского муниципального района – 108,0 тыс.руб. 2015 год — 7200,00 тыс. руб. Местн. Бюджет- 7200,0 тыс. руб., Дорожный фонд сельского поселения — 808,2 тыс. руб.. 2016 год — 7200,00 тыс. руб. Местн. бюджет – 7200,0тыс. руб., Дорожный фонд сельского поселения— 576,6 тыс. руб.. Источники финансирования - средства бюджета Новоталицкого сельского поселения и субсидии из бюджета Ивановского муниципального района. |

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муниципальные связи,  позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Новоталицкого сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Новоталицкого сельского поселения расположено более 90 км автомобильных дорог, в том числе по населенным пунктам свыше 40 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 60 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :

-   низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;

- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или нового строительства;

-  наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным требованиям безопасности дорожного движения;

- наличие грунтовых дорог;

- значительное количество бесхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные дороги сельхозпредприятий.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа  дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения Новоталицкого сельского поселения путем ремонта, капитального ремонта, реконструкции,  строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития  автомобильных дорог общего пользования местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2016 годов. Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомобильных дорог местного значения Новоталицкого сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее безопасные  перевозки  грузов  и  пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые показатели и индикаторы Программы

| выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финансирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения. Наименование целевого показателя и индикатора | Плановое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| Разработка проектной документации (ед,) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 40,520 | 40,520 | 40,520 | 40,520 |
| Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нормативным требования в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 50 | 45 | 40 | 35 |

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Таблица 2.

| № | Источники финансирования | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожный фонд Ивановского муниципального района | 108,0 | 108,0 | 0 | 0 |
| 2 | Средства местного бюджета | 21600,0 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 |
| 3 | В том числе средства дорожного фонда поселения | 2066,5 | 681,7 | 808,2 | 576,6 |
|  | ВСЕГО | 21708,0 | 7308,0 | 7200,0 | 7200,0 |

4. Мероприятия Программы

| - № | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Исполнитель мероприятия | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  | Источник финансирования | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | Капитальный ремонт д. Голчаново с. Ново-Талицы 0,8 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  |  | Местный бюджет |  |
|  |  | Капитальный ремонт ул.Никольская 0,9 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  |  | Местный бюджет |  |
|  |  | Капитальный ремонт ул.Покровская 0,9 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  |  | Местный бюджет |  |
|  |  | Капитальный ремонт ул.Владимирская с.Ново-Талицы 0,9 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  |  | Местный бюджет |  |
|  |  | Капитальный ремонт ул.2-я Садовая с.Ново-Талицы 0,4 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  |  | Местный бюджет |  |
|  |  | Капитальный ремонт ул.Рождественская с.Ново-Талицы 0.9 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  |  | Местный бюджет |  |
|  | В том числе дорожный фонд поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов | Текущий ремонт дорог по ул.3-я Яковлевская 0,8 км и ул.Совхозная с.Ново-Талицы 0,8 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 3616,7 |  |  | Местный бюджет | 3616,7 |
|  |  | текущий ремонт подъездной дороги к д.7,8 по ул.Садовая с.Ново-Талицы 0,6 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 759,1 | 1000,0 |  | Местный бюджет | 1759,1 |
|  |  | Текущий ремонт асфальтом с.Михалево к д.22-18, д.1,13,14 2,0 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  | 2000,0 | Местный бюджет | 2000,0 |
|  |  | Текущий ремонт асфальтом д.Зыбиха 0,5 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  | 800,0 | Местный бюджет | 800,0 |
|  |  | Текущий ремонт асфальтом д.Беркино 0,3 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  | 600,0 | Местный бюджет | 600,0 |
|  |  | текущий ремонт асфальтом д.Иневеж 0,9 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  | 1800,0 | Местный бюджет | 1800,0 |
|  |  | текущий ремонт асфальтом д.Анкудиново 0,7 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  | 1000,0 | Местный бюджет | 1000,0 |
|  |  | Ямочный ремонт щебнем ул.2-я Шимановская с.Ново-Талицы 0,8 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  | 0,00 | Местный бюджет |  |
|  |  | Ямочный ремонт щебнем ул.3-я Шимановская с.Ново-Талицы 0,6 км | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  | 0,00 | Местный бюджет |  |
|  |  | В том числе дорожный фонд поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов 40,520 км |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Местный бюджет | 2100,0 |
|  |  | В том числе дорожный фонд поселения |  | 681,7 | 808,2 | 576,6 |  | 2066,5 |
|  |  | летнее содержание дорог внутри населенного пункта 40,520 км |  | 100,0 | 110,0 | 120,0 | Местный бюджет | 330,0 |
|  |  | В том числе дорожный фонд поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание и текущий ремонт дорог между населенными пунктами | зимнее содержание дорог между населенными пунктами 9 км |  | 108,0 |  |  | Бюджет Ивановского муниципального района | 108,0 |
|  |  | летнее содержание дорог между населенными пунктами 9 км |  |  |  |  | Бюджет Ивановского муниципального района |  |
| 4 | Текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | Текущий ремонт тротуара по ул.Школьная,12 | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 1824,2 |  |  | Местный бюджет | 1824,2 |
|  |  | Текущий ремонт тротуаров ул.Радужная (от ул.Цветаева до д.№18) | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  | 3000,0 |  | Местный бюджет | 3000,0 |
|  |  | Текущий ремонт тротуаров от ул.Цветаева (пост ГАИ)до ул.Садовая вдоль школы | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  | 1200,0 |  | Местный бюджет | 1200,0 |
|  |  | Текущий ремонт тротуаров от д.14 по ул.Школьной до остановки 129 маршрута |  |  | 1030,0 |  |  | 1030,0 |
|  |  | В том числе дорожный фонд поселения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проектов организации дорожного движения на территории Новоталицкого сельского поселения | разработка проекта организации дорожного движения на территории поселения | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 100,0 |  |  | Местный бюджет | 100,0 |
| 6 | Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | Установка знаков дорожного движения и нанесение дорожной разметки в целях обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 50,0 | 70,0 | 90,0 | Местный бюджет | 210,0 |
| 7 | Приобретение дорожных знаков, материалов, научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий. | Приобретение материалов для выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 50,0 | 90,0 | 90,0 | Местный бюджет | 230,0 |
| Итого: |  |  |  | 7308 | 7200 | 7200 |  | 21708 |