Приложение к постановлению администрации Новоталицкого сельского поселения

от «16» марта 2018г. № 64

Приложение к постановлению администрации Новоталицкого сельского поселения

от «28» октября 2013г. № 203

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Устойчивое развитие сельских территорий |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014 -2020 годы |
| Перечень подпрограмм | 1.Устойчивое развитие сельских территорий |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Ответственный исполнитель | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, способствующих повышению инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | 1.Ввод в эксплуатацию газовых сетей; 2.Строительство (реконструкция) очистных сооружений и канализационных сетей; 3.Количество установленных памятников почетным гражданам; 4.Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и канализации |
| Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы | Всего; 9881627,00; руб.. Федеральный бюджет; 980000,00; руб.. Областной бюджет; 3009127,00; руб.. Бюджет поселения; 5892500,00; руб.. 2014 год; 770900,00; руб.. Бюджет поселения; 770900,00; руб.. 2015 год; 6596327,00; руб.. Федеральный бюджет; 980000,00; руб.. Областной бюджет; 3009 27,00; руб.. Бюджет поселения; 2607200,00; руб.. 2016 год; 1354600,00; руб.. Бюджет поселения; 1354600,00; руб.. 2017 год; 1081600,00; руб.. Бюджет поселения; 1081600,00; руб.. 2018 год; 78200,00; руб.. Бюджет поселения; 78200,00; руб.. 2019 год; 0,00; руб.. Бюджет поселения; 0,00; руб.. 2020 год; 0,00; руб.. Бюджет поселения; 0,00; руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период реализации программы планируется: 1. Ввести в эксплуатацию 2,22 км газораспределительных сетей; 2. Ввести в эксплуатацию один объект очистных сооружений; 2. Разработать проектно-сметную документацию на строительство очистных сооружений; 3. Увековечить память почетного гражданина Ивановского муниципального района, Бабочкина Г. С. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации

муниципальной программы

Сельские территории Новоталицкого сельского поселения обладают мощным природным, демографическим и историко-культурным потенциалом.  Однако комплекс накопившихся проблем в социально-экономическом и демографическом развитии села препятствует его переходу к динамично устойчивому развитию.

Сложившаяся за последние годы реформ социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, является камнем преткновения для формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

В настоящее время в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, социальная сфера в сельской местности находится в кризисном состоянии. Увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.

Большое количество сельских населенных пунктов характеризуется бытовой неустроенностью. Количество родившихся в 2012 году всего на 3 человека больше, чем умерших.

Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие сельских территорий Новоталицкого сельского поселения.

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 1,5 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Реализация долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Ивановском муниципальном районе до 2013 года» создала определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских поселений Ивановского муниципального района, развития их экономики, повышения занятости и доходов сельского населения, улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

Вместе с тем вследствие допущенного ранее значительного отставания социально-экономического развития сельских территорий реализация указанных мер оказалась недостаточной для полного и эффективного использования потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городским территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном и областном уровнях.

Таким образом, разработка и реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» обусловлена:

- долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

  - необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий;

  - потребностью в улучшении социально-демографической ситуации в сельской местности.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Целевые индикаторы | ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию газовых сетей | км | - | - | - |
| 2 | Строительство (реконструкция) очистных сооружений и канализационных сетей | м3 | - | - | - |
| 3 | Количество установленных памятников почетным гражданам | ед | - | - | - |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и канализации | ед | - | - | - |

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| 1 | Ввод в эксплуатацию газовых сетей | км | - | 2,22 | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство (реконструкция) очистных сооружений и канализационных сетей | м3 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 3 | Количество установленных памятников почетным гражданам | ед | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и канализации | ед | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:

администрация Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий»

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Устойчивое развитие сельских территорий |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 — 2020 годы |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | 1.Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» в части реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», связанных с газификацией жилых домов ПК «Михалево»; 2.Строительство очистных сооружений на ул. 1-я Линия в с. Ново-Талицы; 3.Установка памятника Бабочкину Г.С. в с. Ново-Талицы Новоталицкого сельского поселения; 4.Строительство очистных сооружений |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы) | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, способствующих повышению инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса |
| Задачи подпрограммы | 1. Обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 2.Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего; 9881627,00; руб.. Федеральный бюджет; 980000,00; руб.. Областной бюджет; 3009127,00; руб.. Бюджет поселения; 5892500,00; руб.. 2014 год; 770900,00; руб.. Бюджет поселения; 770900,00; руб.. 2015 год; 6596327,00; руб.. Федеральный бюджет; 980000,00; руб.. Областной бюджет; 3009127,00; руб.. Бюджет поселения; 2607200,00; руб.. 2016 год; 1354600,00; руб.. Бюджет поселения; 1354600,00; руб.. 2017 год; 1081600,00; руб.. Бюджет поселения; 1081600,00; руб.. 2018 год; 78200,00; руб.. Бюджет поселения; 78200,00; руб.. 2019 год; 0,00; руб.. Бюджет поселения; 0,00; руб.. 2020 год; 0,00; руб.. Бюджет поселения; 0,00; руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | За период реализации подпрограммы планируется: 1.Повышение благоустройства сельского жилого фонда, комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

1.Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» в части реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», связанных с газификацией жилых домов ПК «Михалево»;

2.Строительство очистных сооружений на ул. 1-я Линия в с. Ново-Талицы;

3.Установка памятника Бабочкину Г.С. в с. Ново-Талицы Новоталицкого сельского поселения;

4.Строительство очистных сооружений.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий

1) газификация жилых домов ПК Михалево;

2) строительство очистных сооружений на ул. 1-я Линия в с. Ново-Талицы;

3) установка памятника Бабочкину Г.С. в с. Ново-Талицы Новоталицкого сельского поселения;

4) разработка проектной документации на строительство очистных сооружений в с. Ново-Талицы ул.3-я Яковлевская.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| 1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» в части реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», связанных с газификацией жилых домов ПК «Михалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Газификация жилых домов ПК Михалево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию газовых сетей | км | - | 2,22 | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие «Строительство очистных сооружений на ул. 1-я Линия в с. Ново-Талицы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Строительство очистных сооружений на ул. 1-я Линия в с. Ново-Талицы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство (реконструкция) очистных сооружений и канализационных сетей | м3 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие «Установка памятника Бабочкину Г.С. в с.Ново-Талицы Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Установка памятника Бабочкину Г.С. в с.Ново-Талицы Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество установленных памятников почетным гражданам | ед | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие «Строительство очистных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений в с.Ново-Талицы ул.3-я Яковлевская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и канализации | ед | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма всего |  |  | 9881627, 00 | 770900,00 | 6596327, 00 | 1354600, 00 | 1081600, 00 | 78200, 00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 980000, 00 | 0,00 | 980000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 3009127, 00 | 0,00 | 3009127, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 5892500, 0 0 | 770900,00 | 2607200, 00 | 1354600, 00 | 1081600, 00 | 78200, 00 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» в части реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», связанных с газификацией жилых домов ПК «Михалево» |  |  | 4275127 ,00 | 200000,00 | 4040127, 00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 980000,00 | 0,00 | 980000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 3009127, 00 | 0,00 | 3009127, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 286000, 00 | 200000,00 | 51000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие «Газификация жилых домов ПК Михалево» | Администрация Новоталиц кого сельского поселения | 2014-2016 | 4275127, 00 | 200000,00 | 4040127, 00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 980000, 00 | 0,00 | 980000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 3009127, 00 | 0,00 | 3009127, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 286000, 00 | 200000,00 | 51000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие «Строительство очистных сооружений на ул. 1-я Линия в с. Ново-Талицы» |  |  | 570900, 00 | 570900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 570900, 00 | 570900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие «Строительство очистных сооружений на ул. 1-я Линия в с. Ново-Талицы» | Администрация Новоталиц кого сельского поселения | 2014 | 570900, 00 | 570900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 570900, 00 | 570900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие «Установка памятника Бабочкину Г.С. в с. Ново-Талицы Новоталицкого сельского поселения» |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие «Установка памятника Бабочкину Г.С. в с. Ново-Талицы Новоталицкого сельского поселения» | Администрация Новоталиц кого сельского поселения | 2017-2020 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие «Строительство очистных сооружений» |  |  | 5035600, 00 | 0,00 | 2556200, 00 | 1319600, 00 | 1081600, 00 | 78200, 00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 4955100, 00 | 0,00 | 2556200, 00 | 1319600, 00 | 1079300, 00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие «Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений в с. Ново-Талицы ул.3-я Яковлевская» | Администрация Новоталиц кого сельского поселения | 2015-2018 | 5035600, 00 | 0,00 | 2556200, 00 | 1319600, 00 | 1081600, 00 | 78200, 00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 5035600, 00 | 0,00 | 2556200, 00 | 1319600, 00 | 1081600, 00 | 78200, 00 | 0,00 | 0,0 |