Приложение к постановлению администрации Новоталицкого сельского поселения

от «22» сентября 2017г. № 264

Приложение к постановлению администрации Новоталицкого сельского поселения

от «28» октября 2013г. № 209-1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2019 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения; 2. Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения; 3. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них |
| Администратор муниципальной программы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Ответственные исполнители | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1.Развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; 2.Повышение уровня благоустройства и развития территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности населения; 3.Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан 4.Развитие инфраструктуры |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | 1.Протяженность линий уличного освещения (содержание); 2.Протяженность линий уличного освещения (монтаж); 3.Количество проектно-сметной документации; 4.Количество общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения; 5.Объем вывоза и сбора ТБО; 6.Количество благоустроенных мест захоронения; 7.Количество благоустраиваемых общественных нецентрализованных источников водоснабжения |
| Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы | Всего; 66626400,00; руб.. Бюджет поселения; 66626400,00; руб.. 2014 год; 11684200,00; руб.. Бюджет поселения; 11684200,00; руб.. 2015 год; 9341200,00; руб.. Бюджет поселения; 9341200,00; руб.. 2016 год; 11986000,00; руб.. Бюджет поселения; 11986000,00; руб.. 2017 год; 16115000,00; руб.. Бюджет поселения; 16115000,00; руб.. 2018 год; 8750000,00; руб.. Бюджет поселения; 8750000,00; руб.. 2019 год; 8750000,00; руб.. Бюджет поселения; 8750000,00; руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2019 года планируется: 1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 3.Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда; 4.Развитие культурного отдыха населения; 5.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 6.Повышение уровня эстетики поселения |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации

муниципальной программы

Решение задач благоустройства Новоталицкого сельского поселения необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.200 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения на 2014 - 2019 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики сельского поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, а также строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории сельского поселения:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства;

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику.

Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной снижения уровня комфортности проживания.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства сельского поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития поселка;

Зеленое хозяйство сельского поселения требует ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении 2010 - 2015 годов осуществлена посадка новых деревьев и кустарников.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории сельского поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на привлекательности сельского поселения.

В настоящее время количество детских площадок на придомовой территории микрорайонов сельского поселения не соответствует реальной потребности. В связи с этим существует проблема по обустройству новых комплексных детских площадок, ремонту и установке новых малых архитектурных форм.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик сельского поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность линий уличного освещения (содержание) | км | - | 14,9 | 15,4 |
| 2 | Протяженность линий уличного освещения (монтаж) | км | - | - | - |
| 3 | Количество проектно-сметной документации | ед. | - | - | - |
| 4 | Количество общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения | ед | 4 | 6 | 10 |
| 5 | Объем вывоза и сбора ТБО | м3 | 900 | 1000 | 1100 |
| 6 | Количество благоустроенных мест захоронения | ед. | - | - | - |
| 7 | Количество благоустраиваемых общественных нецентрализованных источников водоснабжения | ед. | - | - | - |

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | Протяженность линий уличного освещения (содержание) | км | 17,9 | 19,39 | 25,1 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 2 | Протяженность линий уличного освещения (монтаж) | км | 0,58 | 3,55 | 3,2 | 1,6 | - | - |
| 3 | Количество проектно-сметной документации | ед. | 1 | 3 | - | 2 | - | - |
| 4 | Количество общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения. | ед | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 37 |
| 5 | Объем вывоза и сбора ТБО | м3 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 6 | Количество благоустроенных мест захоронения | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Количество благоустраиваемых общественных нецентрализованных источников водоснабжения | ед. | - | - | 1 | - | - | - |

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является:

Администрация Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | 1.Содержание и ремонт линий уличного освещения; 2.Монтаж (строительство) наружного уличного освещения; 3.Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнитель основных мероприятий (мероприятий подпрограммы) | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения; |
| Цель подпрограммы | Дальнейшее развитие сети наружного уличного освещения населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1. Увеличить общую протяженность сетей наружного уличного освещения населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения до 25 км; 2. Снизить долю автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения, не оборудованных наружным уличным освещением к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Новоталицкого сельского поселения; 3. Модернизация существующей сети наружного уличного освещения Новоталицкого сельского поселения |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего; 28171600,00; руб.. Бюджет поселения; 28171600,00; руб.. 2014 год; 4180700,00; руб.. Бюджет поселения; 4180700,00; руб.. 2015 год; 3805100,00; руб.. Бюджет поселения; 3805100,00; руб.. 2016 год; 5075800,00; руб.. Бюджет поселения; 5075800,00; руб.. 2017 год; 6110000,00; руб.. Бюджет поселения; 6110000,00; руб.. 2018 год; 4500000,00; руб.. Бюджет поселения; 4500000,00; руб.. 2019 год; 4500000,00; руб.. Бюджет поселения; 4500000,00; руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу 2019 года планируется: 1.Построить более 3 км линий наружного уличного освещения на территории Новоталицкого сельского поселения; 2. Снижение доли не оборудованных наружным уличным освещением автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения на 5,3%; 3. Экономия электрической энергии |

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

1.Содержание и ремонт линий уличного освещения;

2.Монтаж (строительство) наружного уличного освещения;

3.Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1)    содержание и ремонт линий уличного освещения;

2) строительство нового наружного освещения ул. Цветаева-ул.1,2,3 Шимановские, и к д.14-15 ул. Школьная;

3) монтаж наружного освещения с. Михалево;

4) монтаж наружного освещения д.Анкудиново, ул.Полевая, д.Зыбиха, д.Беркино (2,8 км);

5) монтаж наружного уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. Цветаева (к храму);

6) монтаж наружного уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. 2-я Садовая;

7) монтаж (строительство) объектов уличного освещения д. Беркино;

8) монтаж (строительство) объектов уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. Рождественская, Владимирская, Покровская;

9) разработка ПСД на монтаж (строительство) уличного освещения д.Зыбиха, ул. 1,2-Линия;

10) разработка ПСД на монтаж наружного уличного освещения, д.Зыбиха, с.Михалево, д.Анкудиново, ул.Полевая, д.Беркино, с. Ново-Талицы (ул.Никольская, ул.Рождественская, ул.Владимирская, улПокровская) (4,8 км)»;

11) ПСД на монтаж наружного уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. Цветаева (к храму)»;

12) разработка ПСД на монтаж наружного уличного освещения с. Ново-Талицы ул. 1-я Новинская, д. Голчаново.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий уличного освещения (содержание) | км | 17,9 | 19,39 | 25,1 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 2 | Основное мероприятие «Монтаж (строительство) наружного уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Строительство нового наружного освещения ул. Цветаева-ул.1,2,3 Шимановские, и к д.14-15 ул. Школьная» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий уличного освещения (монтаж) | км | 0,58 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие «Монтаж наружного освещения с. Михалево» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий уличного освещения (монтаж) | км | - | 0,98 | - | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие «Монтаж наружного освещения д.Анкудиново, ул.Полевая, д.Зыбиха, д.Беркино (2,8 км)» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий уличного освещения | км | - | 1,95 | - | - | - | - |
| 2.4 | Мероприятие «Монтаж наружного уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. Цветаева (к храму)» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий уличного освещения (монтаж) | км | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие «Монтаж наружного уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. 2-я Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий уличного освещения (монтаж) | км | - | 0,12 | - | - | - | - |
| 2.6 | Мероприятие «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения д. Беркино» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий уличного освещения (монтаж) | км | - | - | - | 1,6 | - | - |
| 2.7 | Мероприятие «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. Рождественская, Владимирская, Покровская» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий уличного освещения (монтаж) | км | - | - | 3,2 | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие «Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Разработка ПСД на монтаж (строительство) уличного освещения д.Зыбиха, ул. 1,2-Линия» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проектно-сметной документации | ед. | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Мероприятие «Разработка ПСД на монтаж наружного уличного освещения, д.Зыбиха, с.Михалево, д.Анкудиново, ул.Полевая, д.Беркино, с. Ново-Талицы (ул.Никольская, ул.Рождественская, ул.Владимирская, улПокровская) (4,8 км)» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проектно-сметной документации | ед. | - | 2 | - | - | - | - |
| 3.3 | Мероприятие «ПСД на монтаж наружного уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. Цветаева (к храму)» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проектно-сметной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
| 3.4 | Мероприятие «Разработка ПСД на монтаж наружного уличного освещения с. Ново-Талицы ул. 1-я Новинская, д. Голчаново» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проектно-сметной документации | ед. | - | - | - | 2 | - | - |

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2014г. | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма - всего |  |  | 28171600,00 | 4180700,00 | 3805100,00 | 5075800,00 |  | 6110000,00 |  | 4500000,00 |  | 4500000,00 |  |
|  | Бюджет поселения |  |  | 28171600,00 | 4180700,00 | 3805100,00 | 5075800,00 |  | 6110000,00 |  | 4500000,00 |  | 4500000,00 |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного освещения» |  |  | 21777800,00 | 2480700,00 | 2524200,00 |  | 2953300,00 |  | 4819600,00 |  | 4500000,00 |  | 4500000,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 21777800,00 | 2480700,00 | 2524200,00 |  | 2953300,00 |  | 4819600,00 |  | 4500000,00 |  | 4500000,00 |
| 1.1 | Мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного освещения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2014-2019 | 21777800,00 | 2480700,00 | 2524200,00 |  | 2953300,00 |  | 4819600,00 |  | 4500000,00 |  | 4500000,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 21777800,00 | 2480700,00 | 2524200,00 |  | 2953300,00 |  | 4819600,00 |  | 4500000,00 |  | 4500000,00 |
| 2 | Основное мероприятие «Монтаж (строительство) наружного уличного освещения» |  |  | 5342000,00 | 1300000,00 | 1081000,00 |  | 2122500,00 |  | 838500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 5342000,00 | 1300000,00 | 1081000,00 |  | 2122500,00 |  | 838500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие «Строительство нового наружного освещения ул. Цветаева-ул.1,2,3 Шимановские, и к д.14-15 ул. Школьная» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2014 | 1300000,00 | 1300000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 1300000,00 | 1300000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие «Монтаж наружного освещения с. Михалево» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2015 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие «Монтаж наружного освещения д.Анкудиново, ул.Полевая, д.Зыбиха, д.Беркино (2,8 км)» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2015 | 660000,00 | 0,00 | 660000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 660000,00 | 0,00 | 660000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие «Монтаж наружного уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. Цветаева (к храму)» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2015 | 221000,00 | 0,00 | 221000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 221000,00 | 0,00 | 221000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.5 | Мероприятие «Монтаж наружного уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. 2-я Садовая» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2015 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.6 | Мероприятие «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения д. Беркино» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2017 | 838500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 838500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 838500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 838500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.7 | Мероприятие «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. Рождественская, Владимирская, Покровская» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2016 | 2122500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2122500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 2122500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2122500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие «Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения» |  |  | 1051800,000 | 400000,00 | 199900,00 |  | 0,00 |  | 451900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 1051800,000 | 400000,00 | 199900,00 |  | 0,00 |  | 451900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие «Разработка ПСД на монтаж (строительство) уличного освещения д.Зыбиха, ул. 1,2-Линия» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2014 | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 400000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2 | Мероприятие «Разработка ПСД на монтаж наружного уличного освещения, д.Зыбиха, с.Михалево, д.Анкудиново, ул.Полевая, д.Беркино, с. Ново-Талицы (ул.Никольская, ул.Рождественская, ул.Владимирская, улПокровская) (4,8 км)» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2015 | 198900,00 | 0,00 | 198900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 198900,00 | 0,00 | 198900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.3 | Мероприятие «ПСД на монтаж наружного уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. Цветаева (к храму)» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2015 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.4 | Мероприятие «Разработка ПСД на монтаж наружного уличного освещения с. Ново-Талицы ул. 1-я Новинская, д. Голчаново» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2017 | 491900,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 451900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 491900,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 451900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | 1.Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения; 2.Организация вывоза и сбора ТБО; 3.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнитель основных мероприятий (мероприятий подпрограммы) | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения; |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства и развития территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности населения, улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан |
| Задачи подпрограммы | 1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 3. Развитие культурного отдыха населения; 4. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 5 Повышение уровня эстетики поселения |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего; 38389100,00; руб.. Бюджет поселения; 38389100,00; руб.. 2014 год; 7503500,00; руб.. Бюджет поселения; 7503500,00; руб.. 2015 год; 5536100,00; руб.. Бюджет поселения; 5536100,00; руб.. 2016 год; 6844500,00; руб.. Бюджет поселения; 6844500,00; руб.. 2017 год; 10005000,00; руб.. Бюджет поселения; 10005000,00; руб.. 2018 год; 425 000,00; руб.. Бюджет поселения; 4250000,00; руб.. 2019 год; 4250000,00; руб.. Бюджет поселения; 4250000,00; руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу 2019 года планируется: 1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности путем проведения конкурсов по благоустройству и улучшения общего уровня благоустройства; 2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства путем увеличения доли объектов благоустройства на территории поселения; 3. Развитие культурного отдыха населения; 4.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения путем установки дополнительных урн на территории поселения, оборудование мест складирования отходов; 5.Повышение уровня эстетики поселения путем оборудования территории поселения элементами благоустройства |

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

1.Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения;

2.Организация вывоза и сбора ТБО;

3.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1) организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории Новоталицкого сельского поселения;

2) организация вывоза и сбора ТБО на территории Новоталицкого сельского поселения;

3) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | Основное мероприятие «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения. | ед | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 37 |
| 2 | Основное мероприятие «Организация вывоза и сбора ТБО» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Организация вывоза и сбора ТБО на территории Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем вывоза и сбора ТБО | м3 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 3 | Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных мест захоронения | ед. | - | - | - | 1 | - | - |

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма- всего |  |  | 38389100,00 | 7503500,00 | 5536100,00 | 6844500,00 | 10005000,00 | 4250000,00 | 4250000,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 38389100,00 | 7503500,00 | 5536100,00 | 6844500,00 | 10005000,00 | 4250000,00 | 4250000,00 |
| 1 | Основное мероприятие «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения» |  |  | 34745100,00 | 6433500,00 | 4366600,00 | 5530000,00 | 9915000,00 | 4250000,00 | 4250000,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 34745100,00 | 6433500,00 | 4366600,00 | 5530000,00 | 9915000,00 | 4250000,00 | 4250000,00 |
| 1.1 | Мероприятие «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории Новоталицкого сельского поселения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2014-2019 | 34745100,00 | 6433500,00 | 4366600,00 | 5530000,00 | 9915000,00 | 4250000,00 | 4250000,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 34745100,00 | 6433500,00 | 4366600,00 | 5530000,00 | 9915000,00 | 4250000,00 | 4250000,00 |
| 2 | Основное мероприятие «Организация вывоза и сбора ТБО» |  |  | 3554000,00 | 1070000,00 | 1169500,00 | 1314500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 3554000,00 | 1070000,00 | 1169500,00 | 1314500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие «Организация вывоза и сбора ТБО на территории Новоталицкого сельского поселения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2014-2016 | 3554000,00 | 1070000,00 | 1169500,00 | 1314500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 3554000,00 | 1070000,00 | 1169500,00 | 1314500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2017 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями» |  |  | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2016 год |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | 1.Текущее содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы) | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения; |
| Цель подпрограммы | Организация в границах Новоталицкого сельского поселения водоснабжения населения из нецентрализованных источников водоснабжения и проведения контроля за качеством воды из них |
| Задачи подпрограммы | 1.Ремонт и очистка источников нецентрализованного водоснабжения; 2.Отбор проб воды из них, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям; 3.Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего; 65700,00; руб.. Бюджет поселения; 65700,00; руб.. 2016 год; 65700,00; руб.. Бюджет поселения; 65700,00; руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу 2016 года планируется: 1.Улучшение технического состояния объектов нецентрализованного водоснабжения; 2.Улучшение качества холодной воды из нецентрализованных источников водоснабжения; 3.Поддержание и предупреждение качества воды в соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1175-02; 4.Осуществление контроля соответствия качества холодной воды согласно установленным нормативам; 5.Информирование населения о результатах контроля качества |

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - текущее содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:

1) благоустройство общественных нецентрализованных источников водоснабжения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. |
| 1 | Основное мероприятие «Текущее содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования» |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Благоустройство общественных нецентрализованных источников водоснабжения» |  |  |
|  | Количество благоустраиваемых общественных нецентрализованных источников водоснабжения | ед. | 1 |
| Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели мероприятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия. |  |  |  |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма - всего |  |  | 65700,00 | 65700,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 65700,00 | 65700,00 |
| 1 | Основное мероприятие «Текущее содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования» |  |  | 65700,00 | 65700,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 65700,00 | 65700,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Благоустройство общественных нецентрализованных источников водоснабжения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2016 | 65700,00 | 65700,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 65700,00 | 65700,00 |