## Ивановский муниципальный район

Ивановской области

## Администрация Новоталицкого сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ______________ 2020 г.

№ ______

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 01.12.2017 № 314 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Новоталицкого сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 01.12.2017 № 314 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 05.03.2020 № 28 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 01.12.2017 № 314 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения на 2018-2022 годы»».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района                                           П.Н. Плохов

Приложение к постановлению

администрации Новоталицкого

сельского поселения

от «____» _____________2020г. № ____

Приложение к постановлению

администрации Новоталицкого

сельского поселения

от «01» декабря 2017г. № 314

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения»

- 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы * |
| Перечень подпрограмм | 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий 2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 3. Увековечение памяти погибших при защите Отечества |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Ответственный исполнитель программы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения; 2.Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района; 3.Управление строительства администрации Ивановского муниципального района |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня качества и комфорта городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; 2.Количество благоустроенных общественных территорий; 3.Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков); 4.Количество восстановленных воинских захоронений; 5.Количество установленных мемориальных знаков Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. |
| Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы | Источниками финансирования Программы являются областной бюджет и бюджет Новоталицкого сельского поселения. Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. Общий объем бюджетных ассигнований **: 2018 год –4 483 100,00 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб., 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб.; - бюджет Новоталицкого сельского поселения: 2018 год – 2 718 852,09 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб., 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб. - областной бюджет: 2018 год – 123 497,35 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб. - федеральный бюджет: 2018 год – 1 640 750,56 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб. - средства собственников помещений в многоквартирных домах: 2018 год – 0,00 руб., 2019 год – 0,00 руб., 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К 2024 году: - обеспечение повышения качества и комфорта городской среды Новоталицкого сельского поселения; - увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории Новоталицкого сельского поселения; - приведение в удовлетворительное состояние действующих воинских захоронений на территории Новоталицкого сельского поселения |

* - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

** - объем бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

- 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

В настоящее время состояние большинства дворовых территорий Новоталицкого сельского поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта.

На территории многих дворов отсутствует освещение, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок.

Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей, также не обустроены надлежащим образом площадки для сбора отходов.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест - все это негативно влияет на качество жизни населения.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не носят системного характера и четко определенных порядка и источников финансирования.

Проведенный анализ сферы благоустройства показал необходимость системного решения проблемы благоустройства поселения.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

При освещении улиц, площадей скверов, парков и других объектов благоустройства необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства Новоталицкого сельского поселения разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения» (далее – Программа).

Задачи Программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новоталицкого сельского поселения;

- повышение качества уровня жизни граждан путем формирования

современного облика дворовых и общественных территорий.

В результате реализации Программы согласованные действия органов государственной власти и органов местного самоуправления позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит:

- выполнить архитектурно-планировочную организацию территории;

- обеспечить комфортные условия проживания граждан Новоталицкого сельского поселения.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере социальной поддержки граждан на территории Новоталицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество установленных мемориальных знаков | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед. | 0 | 0 | 0 |

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | <* > | <* > | <* > | <* > |
| 3 | Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) | ед. | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
| 4 | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
| 5 | Количество установленных мемориальных знаков | ед. | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
| 6 | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед. | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |

- <*> - отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Новоталицкого сельского поселения и формирования адресных перечней по итогам ежегодного общественного обсуждения.

Приложение 1
к муниципальной программе

«Формирование современной 
городской среды на территории

Новоталицкого сельского поселения»

- Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых и общественных территорий |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | Формирование современной городской среды |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения; 2.Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района; 3.Управление строительства администрации Ивановского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий у многоквартирных домов; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий; 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новоталицкого сельского поселения |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего; 4483100,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 2718852,09; руб.. Областной бюджет; 123497,35; руб.. Федеральный бюджет; 1640750,56; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. 2018 год; 4483100,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 2718852,09; руб.. Областной бюджет; 123497,35; руб.. Федеральный бюджет; 1640750,56; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. 2019 год; 0,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 0,00; руб.. Областной бюджет; 0,00; руб.. Федеральный бюджет; 0,00; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. 2020 год; 0,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 0,00; руб.. Областной бюджет; 0,00; руб.. Федеральный бюджет; 0,00; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. 2021 год; 0,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 0,00; руб.. Областной бюджет; 0,00; руб.. Федеральный бюджет; 0,00; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. 2022 год; 0,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 0,00; руб.. Областной бюджет; 0,00; руб.. Федеральный бюджет; 0,00; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. 2023 год; 0,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 0,00; руб.. Областной бюджет; 0,00; руб.. Федеральный бюджет; 0,00; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. 2024 год; 0,00; руб.. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; 0,00; руб.. Областной бюджет; 0,00; руб.. Федеральный бюджет; 0,00; руб.. Средства собственников помещений в многоквартирных домах; 0,00; руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит увеличить число благоустроенных территорий и улучшить эстетический облик Новоталицкого сельского поселения. |

- 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (далее - Подпрограмма) предусматривает реализацию основного мероприятия «Формирование современной городской среды», в рамках которого реализуются мероприятия:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». 	Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Мероприятие предусматривает выполнение минимального и/или дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

-установка урн.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству реализуется только при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- организация автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

-оргаждение газонов;

-ремонт тротуаров;

-устройство лестничных маршей, спусков и подходов к ним;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовым территориям многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- устройство ливнеприемников;

-устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания).

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только:

- при условии трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении ими неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ).

Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а также их периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливаются представителем (представителями) заинтересованных лиц на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Срок реализации мероприятия – 2018-2024 годы.

2. «Благоустройство общественных территорий».

Под общественными территориями понимаются территории функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, и.т.д.).

- Реализация мероприятия  предусматривает:

- проведение анализа текущего состояния территорий Новоталицкого сельского поселения на основании:

-результатов инвентаризации общественных территорий, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения, проводимой в порядке, утвержденном настоящей программой;

-формирование адресных перечней всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 2018-2024 годы, утверждаемых администрацией Новоталицкого сельского поселения.

Непосредственными результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станут:

- утверждение администрацией Новоталицкого сельского поселения адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы.

Порядок проведения инвентаризации благоустройства территорий Новоталицкого сельского поселения, приведен в приложении  к настоящей Подпрограмме.

Срок реализации мероприятия – 2018 - 2024 годы.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, формируется с учетом общественного обсуждения, проведение в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории Новоталицкого сельского поселения, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого  сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Новоталицкого сельского поселения от 12.09.2017 № 254 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории Новоталицкого сельского поселения, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения».

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию Новоталицкого сельского поселения.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Новоталицкого сельского поселения не позднее 5 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Новоталицкого сельского поселения не позднее 10 дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

5.При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется администрацией Новоталицкого сельского поселения.

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, открытые в органе Федерального казначейства.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц администрация Новоталицкого сельского поселения заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), открытый в органах Федерального казначейства.

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации Новоталицкого сельского поселения в Единой информационной системе информации о проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация Новоталицкого сельского поселения обеспечивает учет поступающих от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Новоталицкого сельского поселения ежемесячно:

- обеспечивает опубликование на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Формирование современной городской среды» сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Новоталицкого сельского поселения на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Новоталицкого сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок аккумулирования

и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий

Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется администрацией Новоталицкого сельского поселения.

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, открытые в органе Федерального казначейства.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц администрация Новоталицкого сельского поселения заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), открытый в органах Федерального казначейства.

Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации Новоталицкого сельского поселения в Единой информационной системе информации о проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация Новоталицкого сельского поселения обеспечивает учет поступающих от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Новоталицкого сельского поселения ежемесячно:

- обеспечивает опубликование на официальном сайте Администрации Ивановского муниципального района в разделе «Формирование современной городской среды» сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Новоталицкой сельского поселения на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Новоталицкого сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- не исполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в программу «Формирование современной городской среды».

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. Данные проекты могут быть разработаны проектной организацией.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. разработка дизайн - проекта;

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

5.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

6. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения от 12.09.2017 № 253 «О создании общественной межведомственной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения», решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию Новоталицкого сельского поселения.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Новоталицкого сельского поселения не позднее 5 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Новоталицкого сельского поселения не позднее 10 дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

5.При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Исключение из адресного перечня

Администрация Новоталицкого сельского поселения имеет право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стена, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Новоталицкого сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий Общественной межведомственной комиссией Новоталицкого сельского поселения по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленной соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения Общественной межведомственной комиссией Новоталицкого сельского поселения по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию

земельных участков

Администрация Новоталицкого сельского поселения осуществляет мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков общественных территорий, а также участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых и общественных территорий которых софинансируются из бюджета Ивановской области.

Условия о предельной дате заключения соглашения

Администрация Новоталицкого сельского поселения осуществляет заключение соглашений (муниципальных контрактов) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 июля года предоставления субсидий (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования. При этом, обеспечивает соблюдение условия об обязательном установлении 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых из федерального и областного бюджетов;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается до 15 декабря года предоставления субсидии;

Актуализация муниципальной программы

Администрация Новоталицкого сельского поселения обеспечивает актуализацию муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продлевает срок их действия на срок реализации федерального проекта.

Перечень многоквартирных домов, дворовые территории, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 году

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий которые подлежат благоустройству в 2018-2024 году формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с порядком,  утвержденным постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения  от 12.09.2017 №  255 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения».

Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

Адресный перечень общественных территорий которые подлежат благоустройству в 2018-2024 году формируется ежегодно после проведенного общественного обсуждения в соответствии с порядком,  утвержденным постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения  от 12.09.2017 № 255 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения».

Приложение к подпрограмме

«Благоустройство дворовых

и общественных территорий»

Порядок инвентаризации благоустройства территорий

Новоталицкого сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации благоустройства территорий Новоталицкого сельского поселения
(далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2024 годы и определяет процедуру проведения инвентаризации территорий Новоталицкого сельского поселения соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)(далее именуются - Общественные территории), территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее именуются-дворовые территории), уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения (далее – территория индивидуальной жилой застройки).

1.2. Основными целями инвентаризации являются:

а) определение текущего состояния всех дворовых территорий и необходимости их благоустройства в 2018 – 2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

б) определение текущего состояния всех общественных территорий и необходимости их благоустройства в 2018 – 2024 годы;

в) определение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

- 2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация проводиться администрацией Новоталицкого сельского поселения (далее–Администрация) в срок 
до 1 ноября 2017 года в соответствии с графиками проведения инвентаризации, утверждаемыми Администрацией (далее - График).

В Графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.

2.2. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения размещается на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местных средствах массовой информации и доводится до управляющих организаций, ТСЖ.

2.3. Информация о датах проведении инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных досках многоквартирных жилых домов (далее – МКД), местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

2.4. Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией, создаваемой Администрацией. Состав комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется нормативно-правовым актом Администрации.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:

- собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД;

- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

- лица, либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

- представители территориального общественного самоуправления;

- представители заинтересованных общественных организаций, политических партий и движений, объединений предпринимателей и иных лиц.

2.5. Инвентаризация проводится путем комплексного обследования дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на них элементов, территории индивидуальной жилой застройки, по результатам которого составляются:

а) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

в) паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

г) паспорт благоустройства муниципального образования по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

2.6. Результаты инвентаризации дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляются единым паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня этих многоквартирных домов.

2.7. Паспорт благоустройства муниципального образования формируется с учетом информации, содержащейся в паспортах, указанных в подпунктах а-в пункта 2.5 настоящего Порядка.

2.8. Копия паспорта благоустройства дворовой территории в течение 10 календарных дней с даты окончания инвентаризации, указанной в графике инвентаризации, в обязательном порядке комиссией передается представителю заинтересованных лиц и в управляющую организацию.

2.9. На основании паспортов, указанных в подпунктах а и б пункта 2.5 настоящего Порядка, Администрацией формируются:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 – 2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве в 2018 – 2024 годы (далее – Адресные перечни).

2.10. Адресные перечни, сформированные по результатам проведения инвентаризации, учитываются при разработке муниципальной программы Новоталицкого сельского поселения формирования современной городской среды.

2.11. На основании паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки Администрацией с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков, расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, не позднее 2020 года заключаются соглашения о благоустройстве такой территории в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных Администрацией.

2.12.	В ходе проведения инвентаризаций необходимо определить границы дворовой и общественной территории. При определении границ территории целесообразно учитывать границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.

2.13. При осмотре дворовой территории рекомендуется обеспечить участие собственников помещений в МКД или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД.

2.14. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ с другими территориями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

2.15. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах дворовой территории.

2.16. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующие:

- схематичное изображение дворовой территории с расположенными на ней МКД, хозяйственными постройками и иными объектами с указанием расстояний и размеров, позволяющих определить место и площадь объекта (дворовой территории) подлежащей благоустройству;

- перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;

- перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой территории;

- площадь дворовой территории в квадратных метрах;

- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

- информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В случае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в МКД рекомендуется указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенное в таком многоквартирном доме.

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время актуализации информации;

2.17. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении общественной территории, расположенной на территории Новоталицкого сельского поселения, в том числе являющейся объектом муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения.

2.18. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следующие характеристики:

- координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в местной системе координат, а также географическая широта и долгота;

- вид общественной территории (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

- площадь общественной территории в квадратных метрах;

- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

- информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию;

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны).

Приложение 1

к Порядку инвентаризации

благоустройства территорий

Новоталицкого сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории по состоянию на __________

I. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес (местоположение) многоквартирного дома (многоквартирных домов) | - |  |
| 2. | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | - |  |
| 3. | Общая площадь дворовой территории | кв. метров |  |
| 4. | Оценка уровня благоустройства дворовой территории (благоустроенная/неблагоустроенная) | - |  |

II. Характеристика физического состояния

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | факт | потреб-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие твердого покрытия, всего | кв. метров |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | проездов | кв. метров |  |  |
|  | тротуаров | кв. метров |  |  |
| 2. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга различными группами населения, всего | единиц |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | спортивных площадок | единиц |  |  |
|  | детских площадок | единиц |  |  |
|  | иных площадок | единиц |  |  |
| 3. | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга различными группами населения, всего | кв. метров |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | спортивных площадок | кв. метров |  |  |
|  | детских площадок | кв. метров |  |  |
|  | иных площадок | кв. метров |  |  |
| 4. | Наличие элементов благоустройства, всего | штук |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | осветительных приборов | штук |  |  |
|  | урн | штук |  |  |
|  | скамеек | штук |  |  |
| 5. | Наличие оборудованной площадки для сбора отходов | единиц |  |  |
| 6. | Наличие озеленения | кв. метров |  |  |
| 7. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего | штук |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | опорных поручней | штук |  |  |
|  | пандусов | штук |  |  |
|  | съездов | штук |  |  |

Приложение: Схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на _____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___» _____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2 |  |  |

Приложение 2

к Порядку инвентаризации

благоустройства территорий

Новоталицкого сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на ___________

I. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес (местоположение) общественной территории | - |  |
| 2. | Кадастровый номер земельного участка (квартала) | - |  |
| 3. | Общая площадь общественной территории | кв. метров |  |
| 4. | Оценка физического состояния общественной территории (благоустроенная/неблагоустроенная) | - |  |

II. Характеристика физического состояния

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | факт | потреб-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие твердого покрытия, всего в том числе: | кв. метров |  |  |
|  | дорог | кв. метров |  |  |
|  | проездов | кв. метров |  |  |
|  | тротуаров | кв. метров |  |  |
| 2. | Наличие малых архитектурных форм и элементов благоустройства, всего | штук |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | осветительных приборов | штук |  |  |
|  | урн | штук |  |  |
|  | скамеек | штук |  |  |
|  | декоративных скульптур | штук |  |  |
|  | иных элементов | штук |  |  |
| 3. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего55 | штук |  |  |
|  | том числе: |  |  |  |
|  | опорных поручней | штук |  |  |
|  | пандусов | штук |  |  |
|  | съездов | штук |  |  |

Приложение: схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, объектов благоустройства на _____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение 3

к Порядку инвентаризации

благоустройства территорий

Новоталицкого сельского поселения

Форма

ПАСПОРТ

благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по состоянию на ___________________

I. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кадастровый номер квартала | - |  |
| 2. | Общая площадь территории индивидуальной жилой застройки | кв. метров |  |
| 3. | Оценка физического состояния территории индивидуальной жилой застройки (благоустроенная/ неблагоустроенная) | - |  |

II. Характеристика физического состояния

| № п/п | Адрес (местоположение) индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки | Соответствует требованиям правил благоустройства |  | Не соответствует требованиям правил благоустройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение 4

к Порядку инвентаризации

благоустройства территорий

Новоталицкого сельского поселения

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава _____________________ (указать наименование ___________________________ органа местного самоуправления ____________________________ муниципального образования) _____________________ И.О. Фамилия (личная подпись) «____» ______________ 20____г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

благоустройства Новоталицкого сельского поселения

по состоянию на _____________________

I. Дворовые территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество дворовых территорий | единиц |  |
| 2. | Площадь дворовых территорий | кв. метров |  |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц |  |
| 4. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв. метров |  |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | процентов |  |
| 6. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. человек |  |
| 7. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. человек |  |
| 8. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, в общей численности населения муниципального образования | процентов |  |
| 9. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения, всего | единиц |  |
|  | том числе: |  |  |
|  | спортивных площадок | единиц |  |
|  | детских площадок | единиц |  |
|  | иных площадок | единиц |  |

II. Общественные территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество общественных территорий, всего | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | единиц |  |
|  | скверов | единиц |  |
|  | площадей | единиц |  |
|  | иных территорий | единиц |  |
| 2. | Площадь общественных территорий, всего | кв. метров |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | кв. метров |  |
|  | скверов | кв. метров |  |
|  | площадей | кв. метров |  |
|  | иных территорий | кв. метров |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий, всего | единиц |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | единиц |  |
|  | скверов | единиц |  |
|  | площадей | единиц |  |
|  | иных территорий | единиц |  |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий, всего | кв. метров |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | кв. метров |  |
|  | скверов | кв. метров |  |
|  | площадей | кв. метров |  |
|  | иных территорий | кв. метров |  |
| 5. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий | процентов |  |
| 6. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | кв. метров |  |
| 7. | Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, всего | кв. метров |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | парков | кв. метров |  |
|  | скверов | кв. метров |  |
|  | площадей | кв. метров |  |
|  | иных территорий | кв. метров |  |
| 8. | Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общем количестве общественных территорий | процентов |  |

III. Территория индивидуальной жилой застройки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество индивидуальных жилых домов, расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, всего | штук |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых соответствует требованиям правил благоустройства | штук |  |
|  | количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых не соответствует требованиям правил благоустройства | штук |  |
| 2. | Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года | штук |  |

Дата проведения инвентаризации – «___»_____________ 20___г.

Члены инвентаризационной комиссии:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- 3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
| 1.2. | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |

- <*> - отчетные значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Новоталицкого сельского поселения и формирования адресных перечней по итогам ежегодного общественного обсуждения.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| №п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего |  |  | 4483100,00 | 4483100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 2718852,09 | 2718852,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 123497,35 | 123497,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1640750,56 | 1640750,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2024 | 4483100,00 | 4483100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 2718852,09 | 2718852,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 123497,35 | 123497,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1640750,56 | 1640750,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Софинансирование минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Проверка достоверности локально-сметного расчета на проведение минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Софинансирование видов работ по благоустройству общественной территории | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | с. Ново-Талицы, пл.им.К.И. Рупасова |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Проверка достоверности локально-сметного расчета на проведение видов работ по благоустройству общественной территории | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2024 | 4483100,00 | 4483100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 2718852,09 | 2718852,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 123497,35 | 123497,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1640750,56 | 1640750,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Софинансирование видов работ по благоустройству общественной территории | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | с. Ново-Талицы, пл.им.К.И. Рупасова |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Проверка достоверности локально-сметного расчета на проведение видов работ по благоустройству общественной территории | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве (с учетом ее физического состояния), исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
| --- | --- |
| 1 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 12, 13 |
| 2 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 14, 15 |
| 3 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 16, 17 |
| 4 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 18 |
| 5 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 19 |
| 6 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 20 |
| 7 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 22 |
| 8 | с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 22А |
| 9 | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 1, 2 |
| 10 | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 3 |
| 11 | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 5, 6 |
| 12 | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 7 |
| 13 | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 9 |
| 14 | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 10 |
| 15 | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 11 |
| 16 | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 12 |
| 17 | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 13 |
| 18 | с. Ново-Талицы, ул. 3-я Яковлевская, д. 1, 2, 4 |
| 19 | с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 4, 5, 10 |
| 20 | с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 7 |
| 21 | с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 8 |
| 22 | с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 11, 11А |
| 23 | с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 12 |
| 24 | с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 13, 14 |
| 25 | с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д. 4 |
| 26 | с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д. 5, 12 |
| 27 | с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д. 6, 8, 10 |
| 28 | с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д. 14 |
| 29 | с. Ново-Талицы, ул. 1-я Линия, д. 1А |
| 30 | с. Ново-Талицы, ул. 1-я Линия, д. 1, 2, 3, 4, 5 |
| 31 | с. Ново-Талицы, ул. 1-я Линия, д. 6, 7 |
| 32 | с. Ново-Талицы, ул. Совхозная, д. 1, 2, 3, 4 |
| 33 | с. Ново-Талицы, ул. Совхозная, д. 15 |
| 34 | с. Ново-Талицы, ул. 3-я Яковлевская, д. 9, 10, 11, 14 |
| 35 | с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 14, 15 |
| 36 | с. Михалево, д. 6 |
| 37 | с. Михалево, д. 7, 8 |
| 38 | с. Михалево, д. 13 |
| 39 | с. Михалево, д. 15 |
| 40 | с. Михалево, д. 16 |
| 41 | с. Михалево, д. 17 |
| 42 | с. Михалево, д. 18 |
| 43 | с. Михалево, д. 19, 21 |
| 44 | с. Михалево, д. 20 |
| 45 | с. Михалево, д. 22 |
| 46 | с. Михалево, д. 23 |
| 47 | д. Голчаново, д. 1, 2 |
| 48 | д. Залесье, д. 1, 2 |
| 49 | д. Залесье, д. 3 |
| 50 | д. Залесье, д. 4 |
| 51 | д. Залесье, д. 5 |

6. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес общественной территории | год |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Ново-Талицы, пл. им.К.И. Рупасова | 2018 год |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха населения

(городских парков)»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | 1.Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы) | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения; 2.Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района; 3.Управление строительства администрации Ивановского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения |
| Задача подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2018 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2019 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2020 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2021 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2022 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2023 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2024 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит увеличить число благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |

- <*> - значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;

- <* *> - значение показателя будет определено после утверждения региональной программы формирования современной городской среды.

- 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» (далее - Подпрограмма) предусматривает реализацию основного мероприятия:

1. Основное мероприятие «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков, в рамках которого реализуется мероприятие:

«Формирование инструментов учета общественного мнения при определении мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству».

Мероприятие предусматривает проведение общественных обсуждений о выборе мероприятий по благоустройству парков и согласования дизайн-проектов.

Срок реализации мероприятия – 2018-2024 годы.

- 3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Основное мероприятие «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | ед. | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
| 1.1. | Мероприятие «Формирование инструментов учета общественного мнения при определении мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству» |  | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
|  | Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) | ед. | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |

- <*> - отчетные значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Новоталицкого сельского поселения и формирования адресных перечней по итогам ежегодного общественного обсуждения.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| №п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
|  | Областной бюджет |  |  | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> |
| 1. | Основное мероприятие «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
|  | Областной бюджет |  |  | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> |
| 1.1. | Мероприятие «Формирование инструментов учета общественного мнения при определении мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству» | Администрация Новоталицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
|  | Областной бюджет |  |  | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> |

- <*> - значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;

- <* *> - значение показателя будет уточняться после утверждения нормативно-правового акта о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Новоталицкого сельского поселения»

- Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Увековечение памяти погибших при защите Отечества |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | Обустройство и восстановление воинских захоронений |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы) | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения; 2.Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района; 3.Управление строительства администрации Ивановского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Увековечение памяти погибших при защите Отечества |
| Задача подпрограммы | Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2020 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2021 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2022 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2023 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. 2024 год. Бюджет Новоталицкого сельского поселения; <* >. Областной бюджет; <* *>. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Приведение в удовлетворительное состояние действующих воинских захоронений |

- <*> - значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;

- - <* *> - значение показателя могут быть уточнены в процессе формирования областного бюджета на соответствующих год, предусмотренные на реализацию Программы в 2020 году и последующих годах

- 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

- Подпрограмма «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» (далее - Подпрограмма) предусматривает реализацию основного мероприятия:

- 1. Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений», в рамках которого реализуются мероприятия:

- «Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Новоталицкого сельского поселения»;

- «Установка мемориальных знаков»;

- «Нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения».

- Мероприятия предусматривают приведение в удовлетворительное состояние действующих воинских захоронений.

- Срок реализации мероприятия – 2020-2024 годы.

- 3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений» |  | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 1.1. | Мероприятие «Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество восстановленных - воинских захоронений | ед. | - <* > | - <* > | - <* > | - <* > | - <* > |
| 1.2. | - Мероприятие - «Установка мемориальных - знаков» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество установленных мемориальных знаков | ед. | - <* > | - <* > | - <* > | - <* > | - <* > |
| 1.3. | Мероприятие «Нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед. | - <* > | - <* > | - <* > | - <* > | - <* > |

- <*> - отчетные значения целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Новоталицкого сельского поселения.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| №п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
|  | Областной бюджет |  |  | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> |
| 1. | Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
|  | Областной бюджет |  |  | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> |
| 1.1. | Мероприятие «Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Новоталицкого сельского поселения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
|  | Областной бюджет |  |  | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> |
| 1.2. | - Мероприятие - «Установка мемориальных знаков» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
|  | Областной бюджет |  |  | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> |
| 1.3. | Мероприятие «Нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Новоталицкого сельского поселения |  |  | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > | <* > |
|  | Областной бюджет |  |  | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> | <* *> |

- - <*> - значение показателя будет определено после составления локально — сметного расчета;

- - <* *> - значение показателя будет уточняться после утверждения нормативно-правового акта о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по обустройству и восстановлению воинских захоронений